Capitolato Tecnico Prestazionale

UNIONE COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO: procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 relativa al “Servizio di collaudo nell’ambito del progetto PNRR Missione M5C2 investimento 2.3 – programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (PINQuA) progetto ID 47 - “Abitare la Valle del Serchio” nell’ambito dell’intervento ID 159 di “Rifunzionalizzazione Palazzo Giannetti”- codice  _ 202204_ - Comune di Barga.

CIG

CUP H17I21000010002

CPV 71221000-3

- OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E DEI SERVIZI DA SVOLGERE

Il servizio ha per oggetto l’affidamento di incarico professionale per i servizi
inerenti l’architettura e l’ingegneria relativi al collaudo dell’opera di cui al progetto esecutivo “Rifunzionalizzazione Palazzo Giannetti” ID 159 approvato con Deliberazione di Giunta del Comune di Barga n. 125 del 17.11.2023 e Determina Dirigenziale Ufficio PINQuA n. 815 del 24.11.2023.

Finanziamento: con decreto direttoriale del Mims n. 804 del 20.1.2022, pubblicato sul sito del Mims, Sez. Amministrazione trasparente, in data 11.2.2022, avente ad oggetto “PINQuA- Ammissione definitiva a finanziamento ed erogazione acconto proposte ordinarie” è stata definitivamente ammessa a finanziamento la proposta: Progetto ID 47 denominato “Abitare la Valle del Serchio con soggetto beneficiario Regione Toscana.

La Regione Toscana in qualità di soggetto beneficiario si avvale per l’attuazione delle predette proposte progettuali dei seguenti soggetti attuatori, individuati ai sensi dell’art. 9 del DL 77/2021:

Progetto ID 47 denominato “Abitare la Valle del Serchio” - Soggetti Attuatori Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio e Unione Comuni Garfagnana.

La spesa è finanziata dall'Unione europea – NextGenerationEU nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Richiamata la “Guida operativa allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022” in base alla quale per assicurare il rispetto dei vincoli DSNH in fase di attuazione è opportuno che le amministrazioni titolari di misure e i soggetti attuatori:
- indirizzino, a monte del processo, gli interventi in maniera che essi siano conformi inserendo gli opportuni richiami e indicazioni specifiche nell’ambito degli atti programmatici di propria competenza, tramite per esempio l’adozione di liste di esclusione e/o criteri di selezione utili negli avvisi per il finanziamento di progetti;
- adottino criteri conformi nelle gare di appalto per assicurare una progettazione e realizzazione adeguata;

- raccolgano le informazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singola milestone e target nel rispetto delle condizioni collegate al principio del DSNH e definiscano la documentazione necessaria per eventuali controlli Il Professionista dovrà garantire la redazione di tutti gli elaborati - redatti in conformità agli standard europei - richiesti per rendere i diversi livelli progettuali approvabili, appaltabili e quindi cantierabili.

Per quanto sopra il progetto dovrà essere redatto nel rispetto delle indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’art. 5 del Reg. (UE) 2021/241, ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852, il tagging climatico e ambientale ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell’investimento oggetto della progettazione.

Il progetto dovrà inoltre garantire il conseguimento dei Milestone e Target associati all’intervento e dovrà rispettare i Criteri Ambientali Minimi attinenti al servizio affidato e per quanto applicabili alle opere da progettare (D.Lgs. 50/2016, art. 34; Decreto MITE del 23 giugno 2022).

I servizi richiesti riguardano il collaudo statico dei lavori di cui all’oggetto.

Il progettista dovrà fornire tutta la documentazione necessaria, firmata dallo stesso ed eventualmente controfirmata da soggetti competenti per materia, oltre che su supporto informatico come meglio specificato nel presente documento.

Il progettista dovrà tenere conto, in sede di formulazione della propria offerta, di ogni onere relativo allo svolgimento dell'attività oggetto della presente gara.

- STAZIONE APPALTANTE

Punti di contatto: Unione Comuni Media Valle del Serchio – Via Umberto I n. 100 - 55100 Borgo a Mozzano- Tel. 0583/88346 Dott. Francesca Romagnoli Responsabile dell’Ufficio Comune Associato costituito con determinazione n. 727 del 03.10.2022   – mail francesca.romagnoli@ucmediavalle.it

- PRESTAZIONI DA SVOLGERE

Il servizio ha per oggetto il collaudo dell’opera di cui al progetto esecutivo, ovvero “Rifunzionalizzazione Palazzo Giannetti  – Barga” ID 159 CUP H17I21000010002.

- CONTESTO DELL’INTERVENTO E SPECIFICHE DEL SERVIZIO

L'intervento riguarda quanto descritto nel paragrafo 1, ovvero nel progetto esecutivo

Il contesto dell’intervento è totalmente desumibile dalla relazione anche se si consiglia al proponente di consultare i documenti urbanistici del Comune e/o Enti vari, di dedicare particolare attenzione al sistema dei vincoli e dei rischi che da questi documenti possono emergere.

- DESCRIZIONE INTERVENTO

L'incarico professionale prevede le seguenti prestazioni:

- collegamento efficace e continuativo con l’amministrazione Comunale/Unione Comuni Media Valle del Serchio per tutta la durata della prestazione affidata;

- redazione di elaborati, documentazione, certificazioni e dichiarazioni necessarie per il collaudo delle opere e per la loro messa in esercizio.

- ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Il Progettista dovrà predisporre tutti gli strumenti atti ad assicurare un'efficiente organizzazione dei Servizi e verificare che tali strumenti siano correttamente applicati, concorrendo al buon esito dell'incarico.

Tutti i professionisti personalmente responsabili devono essere iscritti all’albo professionale di pertinenza relativamente all’attività progettuale che svolgeranno.

L’Affidatario può avvalersi di propri collaboratori; in ogni caso, l’attività dei suddetti collaboratori avviene sotto la stretta e personale responsabilità dell’Affidatario, e costui ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Resta inteso che l’utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto dell’incarico di cui al presente Capitolato, saranno regolate
mediante intese dirette ed esclusive tra l’Affidatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

- REDAZIONE ELABORATI

ll Progettista dovrà redigere gli elaborati e/o i documenti, necessari per il collaudo statico dell’opera e tutto quanto necessario per gli adempimenti conseguenti.

- IMPORTO DELSERVIZIO OGGETTO DELL’APPALTO

La determinazione degli onorari della prestazione tecnica è allegata agli atti di gara.

Importo totale a base di gara:

€. 15.573,,59 compresa CNPAIA (4%) e oltre IVA 22%,

L'importo del servizio è stato definito tenendo conto del D.M. 31/10/2013 n° 143, pubblicato in G.U.R.I. serie generale n. 298 del 20/12/2013 e decreto del Ministero Giustizia del 17 giugno 2016 e s.m.i.

- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Il concorrente deve inoltre mantenere i requisiti di partecipazione necessari per lo svolgimento del servizio di cui trattasi inerenti la propria capacità di svolgere il servizio e di supportarne lo sforzo economico e finanziario.

- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di appalto in oggetto si svolgerà ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D. Lgs. 36/2023.

- DURATA

La durata dell’incarico è prevista in mesi due dalla data di ultimazione lavori, così come indicata nei documenti della DL.

- REGOLAZIONE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE

Nella progettazione dovranno essere rispettati tutti i Regolamenti dell’U.E. inerenti i finanziamenti NextGenerationEU nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le leggi Nazionali, Regionali, i Regolamenti e norme tecniche in materia di "appalti pubblici", predisponendo tutti gli elaborati ivi previsti e secondo le modalità nelle medesime norme regolamentate. Si precisa che sarà cura ed onere del progettista incaricato individuare, per il rispetto della legislazione europea, nazionale, regionale, provinciale e locale, tutti gli Enti preposti all'approvazione delle diverse fasi progettuali. La determinazione completa delle regole e delle norme applicabili è demandata ai progettisti.

- PENALI

Qualora il Professionista non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati, sarà applicata dal Responsabile del procedimento, una penale, per ogni giorno di ritardo da calcolare nella misura dell'uno per mille del corrispettivo, che sarà addebitata sulla successiva tranche di pagamento; in ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito. Nel caso in cui la penale superi il 10%, si procederà alla valutazione della risoluzione del contratto ed all’escussione della fideiussione secondo la normativa vigente.

Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti; la penale non esclude la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dal committente purché debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico. Per motivi validi e giustificati, la Stazione Appaltante, con nota del responsabile del RUP, potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal Professionista, prima della scadenza del termine fissato.

- PAGAMENTI

Il professionista avrà diritto al pagamento in un’unica soluzione.

- DISPOSIZIONI GENERALI

Salvo quanto previsto nella documentazione di gara e negli altri documenti della procedura in argomento, l'affidamento è regolato dalle seguenti disposizioni generali:

  - la partecipazione alla procedura implica di per sé la contestuale ed incondizionata accettazione da parte del concorrente invitato di quanto contenuto negli atti della procedura predisposti dalla Stazione Appaltante;

  - è in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora l’offerta non risulti conveniente o non idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto di servizi;

  - l'offerta vincolerà il concorrente per 180 gg dal termine di scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante;

  - nel caso in cui l'offerta economica riporti degli errori o difformità verrà ritenuta congrua quella più conveniente per l’Amministrazione;

  - fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto di servizi verrà stipulato, entro i termini previsti dalla normativa vigente, dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace, salva la facoltà della Stazione Appaltante di proroga o sospensione;

  - tutte le comunicazioni relative alla procedura saranno trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente;

  - l'aggiudicatario, nell'espletamento dell'incarico, dovrà adottare comportamenti in linea con i principi adottati nel codice di comportamento approvato dall’Ente;

  - La Stazione appaltante escluderà il concorrente in caso di:

    - mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, oltre che dal presente capitolato (ove previste espressamente a pena di esclusione).

    - ai fini della stipula del contratto l'aggiudicatario sarà sottoposto alle verifiche di legge finalizzate all'accertamento dei requisiti ed inoltre la stazione appaltante verificherà, anche in corso di affidamento, la permanenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94/95 del D. Lgs. D. Lgs 36/2023

- OBBLIGHI SPECIFICI DEL PROGETTISTA

Il Progettista dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità e i termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Capitolato. Fermo quanto previsto nel precedente comma, il Progettista si obbligherà, altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ad osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo acquisite nello svolgimento del servizio oggetto dell'appalto;

- a comunicare alla stazione appaltante ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento del servizio;

- ad organizzare una struttura tale da garantire  lo svolgimento del servizio in conformità ai tempi e alle modalità previste nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Capitolato;

- conformità ai tempi e alle modalità previste nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Capitolato;

- ad eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato, e secondo quanto indicato nella documentazione presentata in sede di gara;

- a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme applicabili;

- a dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosservanza di detto obbligo la Stazione Appaltante ha la facoltà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.;

- a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;

- Si intenderanno assunti dal Progettista tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti nel presente Capitolato, nella documentazione presentata in sede di gara e delle vigenti disposizioni in materia. Tutti gli elaborati prodotti saranno debitamente timbrati e sottoscritti dal Progettista. Tali oneri e responsabilità si intendono compensati nel corrispettivo contrattuale.

- A tal riguardo, si precisa che l'osservanza delle prescrizioni del presente Capitolato e nel contratto nonché l'ingerenza della stazione appaltante nella progettazione e realizzazione delle opere non esime la piena responsabilità del Progettista incaricato circa l'espletamento dell'incarico secondo le sopraccitate modalità.

- Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilità del Progettista tutto quanto necessario al corretto espletamento dell'incarico.

- Rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’art. 5 del Reg. (UE) 2021/241, ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852, il tagging climatico e ambientale ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell’investimento oggetto della progettazione.

- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

ll contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante Posta Elettronica Certificata, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

La Amministrazione si riserverà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto anche nei seguenti casi:

- inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;

- inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti dal presente Capitolato;

- violazione del divieto di cessione del contratto.

La risoluzione in tali casi opera allorquando la Stazione appaltante comunichi a mezzo pec al Progettista di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.